Restauri

Vademecum sulla prassi da seguire per i beni immobili

- Il primo passo da compiere è di discutere col Vescovo  il progetto di restauro e la sua opportunità.

- Una volta avuta dal Vescovo l'autorizzazione di massima, si prenda contatto con l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi per verificare

- l'esistenza del Vincolo di Interesse Culturale (VIC). Se la pratica non è stata istruita, va aperta subito (per gli immobili non sottoposti al VIC non è necessario il nulla osta della Soprintendenza);

- i problemi che possono nascere nei rapporti con le Soprintendenze;

- la consistenza dei lavori ai fini del sopralluogo preventivo che verrà fatto d’ufficio;

- la possibilità di avere contributi CEI  dall'“Otto per mille”.

- Si presenti al Vescovo formale domanda di licenza per l'intervento di restauro tramite l'Ufficio Amministrativo della Curia. Allegare

- preventivo di spesa e piano finanziario

- parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

- bilancio parrocchiale degli ultimi 3 anni

- nome del Direttore dei Lavori (D.d.L.) e del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.).

Nella compilazione del piano finanziario  si tenga conto che, se si ottiene il contributo CEI, questo coprirà al massimo il 50% delle spese  e sarà erogato in due rate: una ad inizio lavori, l'altra a conclusione dei lavori dopo la verifica dell'incaricato CEI regionale.

- Ottenuta la licenza vescovile, la pratica sarà inoltrata alla Soprintendenza competente esclusivamente tramite l’Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici (non sono ammessi rapporti diretti tra i vari Enti ecclesiastici e le Soprintendenze).

- Nello stesso tempo e quando ammessa, si prepara la pratica per ottenere il contributo CEI sulla base del piano finanziario approvato dal Vescovo. La pratica da inviare alla CEI dovrà essere completa e pronta da spedire entro il mese di giugno. Sarà, pertanto necessario, cominciare ad istruirla dal mese di settembre dell’anno precedente alla ripresa dell’attività pastorale.

- I lavori ammessi al contributo CEI potranno essere iniziati dopo l’approvazione e la pubblicazione del relativo decreto, pena la decadenza del contributo.

- Per i lavori non ammessi a contributo CEI, una volta ricevuto il nulla osta della Soprintendenza, si chiederà la licenza comunale e si potrà avviare il cantiere.

- Si faccia assoluta attenzione alle varianti in corso d'opera. Ogni variante rispetto al progetto iniziale e al relativo piano di spesa deve essere discussa col Vescovo e attuata solo dopo il suo consenso. Non si proceda mai senza questa autorizzazione.

- Se è stato concesso il contributo CEI, la verifica del compimento dei lavori preventivati dovrà essere eseguita dal responsabile CEI regionale e preparata dall'Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici.

- Il controllo complessivo dell'andamento dei lavori e del loro finanziamento è affidato all'Ufficio Amministrativo della Curia, che seguirà passo passo i lavori.